- 环境保护部建设项目验收监测报告审查工作程序

- 1、目的

- 为保证国家级工业类建设项目竣工环境保护验收监测报告质量、建设项目环评及批复落实情况的现场核查效果，更好地为环境管理部门建设项目验收提供技术支持，特制定本验收监测报告审查工作程序。

- 2、范围

- 本程序适用于环境保护部负责审批的建设项目竣工环境保护验收监测报告的审查。

- 3、程序和内容

- 审查程序分为：

- 3.1总站项目负责人进行报告初审

- 审查内容包括验收监测报告的完整性和逻辑性、文字表述的合理性、监测数据表达的规范性、评价标准和评价结论的准确性、环境管理检查内容的全面性和公众意见调查结果的代表性等，并判断验收监测报告是否具备现场审查的条件。

- 时间一般为5个工作日。

- 3.2审查组进行报告现场审查和核查

- 验收监测报告审查组由项目所在地各级环保行政主管部门代表和特聘专家组成，专家由总站从验收监测专家库中选取。总站项目负责人需在审查会前至少3个工作日将验收监测报告等材料送交审查专家，专家应在现场审查会前给出书面审查意见。

- 现场审查和核查由中国环境监测总站组织，审查组和建设单位、验收监测单位以及项目环评单位、设计单位、施工期环境监理单位参加，现场审查内容按照相关行业验收现场核查要点和报告审查要点开展，会上形成现场审查意见，意见中应明确本报告是否可以作为验收的依据以及项目是否具备验收条件的初步建议。

- 时间一般为8个工作日。

- 3.3审查意见报送

- 总站项目负责人整理完善验收监测报告审查意见（总站环验审字[20XX]XXX号），验收监测报告审查意见的附件应包含：关于召开XX项目验收监测报告审查会的通知、现场审查意见、审查组成员签到表和与会人员签到表，按总站程序送审、签发，并报送环境保护部，抄送建设单位和验收监测单位。

- 时间一般为7个工作日。

- 4、审查行为规范

- 建设项目验收监测报告审查行为应遵守《建设项目环境影响评价行为准则与廉政规定》（国家环保总局令第30号）。